贵州省煤炭洗选管理

办法（试行）

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为深入贯彻落实党中央、国务院关于煤炭清洁高效利用的决策部署，进一步规范全省煤炭洗选工作，提升煤炭清洁高效利用水平，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国生态环境法典》《企业投资项目核准和备案管理条例》《建设工程质量管理条例》《国家能源局关于加快推进煤炭洗选高质量发展的意见》《选煤厂安全规程》等法律法规及相关政策规定，结合我省实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于贵州省行政区域内所有新建、改建、扩建、在产运营和停产停建煤炭洗选项目，不含配煤厂以及焦化、钢铁、化工、建材等行业配套建设的洗选车间。煤炭洗选技术改造涉及主要洗选工艺变化的，属改建项目。

第三条 煤炭洗选工作应当遵循“管理规范、清洁高效、绿色智能、安全环保”的原则，落实高效、绿色生态发展要求，统筹产能布局、资源利用、生态环保和安全生产，实现经济效益、社会效益和生态环境效益的协调发展。

第四条 省能源局负责全省煤炭洗选行业管理和安全生产监管工作。各市（州）、县（市、区、特区）煤炭行业主管部门按照属地管理原则，负责本行政区域内煤炭洗选的行业管理和安全生产监管工作。

第二章 产业政策

第五条 煤炭洗选建设项目应当符合国家、省、市（州）、县（市、区、特区）国民经济和社会发展规划、煤炭产业发展规划、生态环境保护规划等相关规划要求，严格遵守节能降碳减污等相关规定。

第六条 新建、改扩建煤炭洗选建设项目应当符合规模化、集约化、清洁化、高效化的要求。

第七条 新建选煤厂原则上按照智能化标准建设，鼓励现有选煤厂加快开展智能化改造。主要聚焦排矸、分选、煤泥水处理等工艺环节，强化对关键生产指标、煤质指标等的实时监测，提升生产参数调节的智能性和精准性；同步推进仓储、配煤、装车、煤质检测等辅助环节智能化，配套研发生产组织、产品分析、经营决策等智能管理系统，提升动态分析决策与全流程智能化运行水平。

第八条 煤炭洗选项目应当采用技术先进、性能可靠、经济实用、节能环保的洗选工艺及设备，优先选用智能化、绿色化装备，符合《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359）、《选煤厂安全规程》（GB43203）等国家标准要求。严禁采用国家明令淘汰的工艺、技术和设备，电耗、水耗、介耗、药耗等指标应当达到国家及行业标准。

第九条 项目单位在项目备案之前宜提前开展原煤可选性研究，并组织方案论证，因地制宜确定产品结构，选择洗选工艺。炼焦煤鼓励采用分选精度较高的重介质分选及浮选工艺，鼓励中煤再选提质。缺水地区新建项目原则上采用干法或“干法+湿法”相结合的技术路线。洗选产品应当符合国家商品煤质量标准，实现降硫、降灰目标，满足下游行业清洁利用需求。

第十条 鼓励优势企业发挥技术和管理优势，通过兼并重组等方式整合提升洗选能力小、技术装备落后、综合效益差的洗选产能。

第十一条 对于采用工艺流程复杂、能耗显著高于常规工艺的新技术（如煤炭靶向解离深度分选工艺），项目单位应进行专项的能源消耗评估与论证，采取先进的节能技术和设备，确保其能源利用效率处于行业或类似选矿工艺先进水平。

第十二条 煤炭洗选项目建设应当严格落实洗水闭路循环要求，确保洗水达到《选煤厂洗水闭路循环等级》（GB/T35051）中最低等级标准，鼓励应用先进煤泥水处理工艺及设施，实现水资源高效循环利用。原煤及洗选产品应采用封闭式仓储设施或廊道等封闭式转运方式。煤泥应当经高效脱水处理全部厂内回收利用，不得随意堆存、排放。煤矸石应采取多种方式综合利用，鼓励根据热值和含碳量对煤矸石、煤泥等分类进行资源化综合利用，优先用于发电、建材、筑路、回收矿产品、制取化工品等领域，支持煤矸石回填、土地复垦等规模化利用。因利用有限需要集中堆存的，堆放作业面积不得大于10000平方米（含堆积坡面面积），同时必须完善堆场相关配套的安全环保设施建设。

第十三条 鼓励煤炭企业设立专业化洗选管理机构，对企业内部或区域内煤炭洗选业务实行统一运营、统一管理，全面提升煤炭洗选技术应用、生产组织及运营管理的标准化、规范化水平。积极培育和引入第三方专业服务机构，开展洗选系统托管运维、设备检修维护、污染治理等专业化服务，推动煤炭洗选行业向专业化、精细化方向发展。充分发挥市场配置资源作用，严格执行优质优价政策，引导煤炭生产企业结合电力、钢铁、化工、建材等下游行业差异化用煤需求，优化洗选加工工艺，提升定制化服务能力，提供适配性强、附加值高的煤炭产品。

第十四条 鼓励煤炭企业健全专业化洗选人才培养体系，建立技术、技能、管理三类人才分级分类培育机制。支持企业联合高等院校、职业院校及科研院所深化产学研用融合，共建实训平台，定向培育煤炭洗选领域高素质创新人才和技术技能人才；鼓励联合搭建煤炭洗选技术研发创新平台。常态化开展技术交流、职业技能竞赛及继续教育活动，持续提升从业人员专业能力与综合素养，为全省煤炭洗选产业高质量发展筑牢人才根基、强化智力支撑。

第三章 项目备案

第十五条 煤炭洗选建设项目实行备案管理，按照属地原则备案，备案机关为项目所在地县（市、区、特区）煤炭行业主管部门。省、市（州）煤炭行业主管部门负责对煤炭洗选建设项目政策符合性、技术标准执行情况及绿色低碳发展要求落实情况进行监督指导。备案机关应按《企业投资项目核准和备案管理条例》规定，通过贵州省一体化投资项目审批管理平台发布备案指南，明确备案材料、办理流程及工作要求，并为企业提供相关咨询服务。

第十六条 新建、改扩建煤矿配套煤炭洗选项目以煤矿初步设计作为项目备案依据，向属地行业管理部门备案。独立建设的煤炭洗选项目应以属地人民政府发布的煤炭洗选行业发展规划作为备案依据。项目单位提交的项目备案基本信息，具体包括以下内容：

（一）项目单位基本情况；

（二）项目名称、建设地点、建设规模、建设内容；

（三）项目总投资额；

（四）项目符合产业政策声明。

第十七条 备案机关应当对项目备案材料进行审查，对材料齐全、符合产业政策和相关规划要求的项目，出具备案证明；对材料不完整的，应当一次性及时提醒项目单位补正；对不符合产业政策、规划要求或存在违法违规情形的，应当不予备案，并书面说明理由。

第十八条 项目单位应当对备案信息的真实性、合法性和完整性负责。备案内容发生重大变更的（包括项目选址、建设规模、主要工艺、产品方案、投资主体等发生改变），项目单位应当及时告知原备案机关，并修改相关信息。项目自备案之日起2年内未开工建设，且未办理延期手续的，备案自动失效。确需延期的，项目单位应当在备案有效期届满前30日内提出延期申请，延期次数不得超过1次且延期不得超过1年。

第十九条 备案机关应当及时将备案信息推送至同级发展和改革、自然资源、生态环境、水利、应急管理等相关部门，实现信息共享，为后续监管工作提供依据。

第四章 项目建设

第二十条 煤炭洗选建设项目应当严格按照备案内容和相关法律法规要求组织建设，不得擅自改变建设内容、建设规模和建设标准。

第二十一条 煤炭洗选建设项目开工前，项目单位应根据相关法律法规规定办理各项相关手续，具备以下条件和资料后，由项目备案单位同意后方可开工建设：

（一）取得项目备案文件。

（二）初步设计专家评审意见。项目根据《煤炭工业选煤厂工程建设项目设计文件编制标准》（GB/T50553）等要求编制初步设计，并由项目单位组织（或聘请）专家进行综合评审，评审通过后由评审组签署煤炭洗选建设项目初步设计审查报告。评审不通过的，项目单位应按评审提出的处理意见进行修改，修改完成后重新进行评审。

（三）安全预评价报告。项目建设单位委托具有相应资质的安全评价机构，对项目进行安全预评价，并编制安全预评价报告。

（四）取得环境影响评价批复文件。

（五）取得节能审查意见。政府投资的煤炭洗选项目，建设单位在报送项目可行性研究报告前，需取得节能审查机关出具的节能审查意见。企业投资煤炭洗选项目，建设单位需在开工建设前取得节能审查机关出具的节能审查意见。

（六）取得水土保持方案批复。在山区、丘陵区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的煤炭洗选建设项目，应取得水土保持方案批复。

（七）取得建设工程文物调查、勘探意见书。大型（1.2Mt/a及以上）煤炭洗选建设项目需取得建设工程文物调查、勘探意见书。

（八）取得消防设计审查合格意见（特殊建设工程外的其他建设工程应提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料）。

（九）取得合法的用地手续。

（十）完成职业病危害预评价。煤炭洗选项目在可行性论证阶段，建设单位应当委托具有资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害预评价，编制预评价报告。

（十一）社会风险评估报告。被列入重大固定资产投资项目的，应提出社会稳定风险评估报告。

（十二）取得工程质量监督手续。煤炭洗选项目建设前，应到煤炭工业贵州建设工程质量监督中心站进行备案，中心站委托相关矿区监督站开展质量行为监督、实体监督及工程竣工验收监督等。

（十三）其他依法应当提供的材料。

第二十二条 项目建设单位应当严格落实安全生产主体责任，完善安全管理相关制度，项目建设应当严格执行国家有关工程建设规范和标准。项目建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位，项目建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依据《建设工程质量管理条例》对建设工程质量负责，严格执行基本建设程序。项目建设单位要加强施工过程安全质量管理，定期开展安全生产隐患排查治理，保障施工安全。施工单位应当按照设计图纸和施工规范施工，确保工程质量。监理单位应当严格履行监理职责，对工程质量、安全和进度进行全过程监督。

第二十三条 煤炭洗选项目建成后，应向当地主管部门申请联合试运转，经主管部门同意后方可进入联合试运转阶段。项目联合试运转结束后，项目单位应编制试运转报告，并报原备案机关。联合试运转报告应当包含以下主要内容：

（一）各主要系统运行情况；

（二）主要生产设备故障处理记录与分析；

（三）运输、化验、供配电、储存等主要设施与装备的检测、检验报告；

（四）联合试运转的效果分析；

（五）有关安全生产的建议；

（六）其他应说明的事项。

第二十四条 选煤厂进入联合试运转1个月后，且各项系统运转正常，方可申请进行单项工程质量认证。总投资30亿元以下或建设规模500万t／a以下煤炭洗选项目单项工程质量认证由煤炭工业贵州建设工程质量监督中心站负责，投资较少或规模较小的单项工程质量认证，可由中心站委托矿区站进行。

第二十五条 竣工验收。项目建成后，项目单位应当按相关程序组织开展竣工验收。项目单位为竣工验收的组织主体，负责组织相关专业专家、施工单位、监理单位等开展竣工验收，编制竣工验收报告。验收合格的，方可投入生产；验收不合格的，应当限期整改，整改完成后重新组织验收。验收合格后，项目单位需在60日内将竣工验收报告报属地煤炭行业主管部门备案。煤炭洗选建设项目竣工验收应当具备以下条件：

（一）已按备案的建设规模、标准、投资和内容建成，满足设计和生产要求，有剩余工程的，剩余工程不得是主体工程，不得影响正常生产；

（二）工程质量验收合格；

（三）安全设施、环境保护设施、水土保持设施、职业病防护设施等按要求建成并通过专项验收；

（四）节能验收意见；

（五）项目竣工档案资料齐全，符合档案管理要求；

（六）选煤厂组织机构设置符合有关要求，建立健全规章制度，主要负责人和安全生产管理人员安全培训合格，职工经过培训合格，特种作业人员取得上岗操作资格证书；

（七）联合试运转报告。

第五章 生产运行管理

第二十六条 项目单位应严格按照核准备案规模、设计工艺组织生产，不得擅自改变工艺流程、降低设备配置、超能力或超负荷运行。建立生产调度指挥体系，实行集中控制、统一调度，完善岗位操作规程、交接班制度、生产台账，确保生产连续稳定。

第二十七条 项目单位应建立全生命周期设备管理体系，健全设备台账、操作规程、巡检制度、维护保养计划、检修记录，做到一机一档、闭环管理。严格执行设备日常巡检、定期保养、计划检修制度，严禁设备带病运行、违规操作、超期服役。胶带输送机、筛分破碎设备、分选设备、泵类、压滤机等关键设备必须配齐安全保护、防护、监测装置，确保完好有效。加强电气、防爆、消防、防雷、接地等系统管理，定期检测校验，严禁私拉乱接、违规动火、拆除安全装置。

第二十八条 项目单位应建立质量管控体系，覆盖原煤入厂、筛分、分选、脱水、配煤、储存、装车等全环节，明确质量责任。完善质量统计、分析机制，确保煤炭洗选质量与效率稳定可控。

第二十九条 项目单位严格执行生态环境保护相关法律法规，落实环评及批复、排污许可、自主验收要求，确保污染物稳定达标排放。全面实现洗水闭路循环，达到国家规定闭路循环等级，做到不外排、动态平衡，提高水重复利用率。破碎、筛分、转载、储存、装车等产尘点必须配套密闭、喷淋、除尘设施，控制粉尘无组织排放。规范设置危废暂存间等设施，废油、药剂包装等危险废物依法依规处置。加强噪声治理，合理布局高噪声设备，采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声达标。

第六章 监督管理

第三十条 煤炭洗选建设项目备案机关承担安全生产监管主体责任，负责煤炭洗选项目建设、试运转及生产运营过程中的安全生产监管工作。监管主体信息每季度报省能源局进行公示。

第三十一条 备案机关应当督促煤炭洗选企业履行好以下职责。

- 依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；

- 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；

（三）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（四）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（六）组织开展安全生产检查，及时消除生产安全事故隐患；

（七）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

第三十二条 备案机关应当制定检查执法计划，对煤炭洗选企业进行安全检查，每年至少全覆盖检查一次。省、市（州）煤炭行业主管部门应结合执法计划对煤炭洗选企业安全生产情况进行抽查检查，同时对备案机关的安全监管工作进行监督指导。

第三十三条 煤炭行业主管部门可以采取现场检查、书面核查、在线监测等方式开展监督检查，检查前必须出示有效证件，书面记录检查情况。煤炭洗选企业应当配合检查工作，如实提供相关资料和数据。对检查中发现的问题，应当下达整改通知书，明确整改要求和期限；煤炭洗选企业应当按照要求及时整改，并将整改情况书面报告检查单位。

第三十四条 煤炭洗选企业发生生产安全事故的，单位负责人应当按照有关规定依次向县、市、省级煤炭行业主管部门报告，瞒报、迟报、谎报事故的，依法追究相关人员责任。

第三十五条 鼓励社会公众、行业协会等对煤炭洗选企业建设、试运转和生产行为进行监督。对举报的违法违规行为，煤炭行业主管部门应当及时核查处理，并对举报人的信息予以保密。

第三十六条 煤炭建设工程质量监督机构，依据国家有关法律法规、标准和批准的工程设计文件，对受监工程建设各方质量责任主体及有关机构履行监督管理职责和工程实体质量进行监督检查。煤炭工业贵州建设工程质量监督中心站统筹管理煤炭洗选建设项目工程质量监督工作，矿区监督站受中心站委托，行使权限范围内的监督职能。

第三十七条 洗选企业应当按照规定向所在地县（市、区、特区）煤炭行业主管部门定期报送项目建设、生产经营、产品质量、环境保护、安全生产等相关信息。县（市、区、特区）煤炭行业主管部门应当建立辖区内煤炭洗选企业管理档案，实行动态管理，并定期向上级煤炭行业主管部门报送行业运行情况。

第七章 法律责任

第三十八条 洗选企业违反本办法规定，有下列情形之一的，由县级以上煤炭行业主管部门或有关部门责令限期改正；逾期未改正的，视情节轻重给予警告、通报批评，涉及违法的，移送司法机关处理：

（一）在建或已建成未备案的违规洗选项目；

（二）备案信息虚假或隐瞒重要事实的；

（三）项目建设内容与备案内容严重不符，未办理变更备案手续的；

（四）擅自开工建设未通过节能审查的；

（五）擅自投入生产未通过竣工验收的；

（六）拒绝、阻碍监管部门监督检查或不如实提供相关资料等构成违法的，依法追究法律责任。

第三十九条 洗选企业违反本办法规定，采用国家明令淘汰的工艺、技术和设备，或者未达到环保、节能、安全生产等相关标准要求的，依照相关法律法规处理。

第四十条 各级煤炭行业管理部门、发展和改革、自然资源、生态环境、水利、应急管理等部门工作人员在煤炭洗选建设项目管理工作中，存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违规行为的，依规依纪依法处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八章 附则

第四十一条 本办法自公布之日起实施，未尽事宜，按照有关法律法规、政策规定执行。

第四十二条 本办法由贵州省能源局负责解释。