贵阳经济技术开发区招商引资项目履约及产业扶持资金监督管理办法

第一章  总    则
第一条  为进一步强化经开区招商引资项目履约监管，规范产业扶持资金的管理和使用，保障招商引资项目投资合同履约双方的权利和义务，结合经开区实际，以及财政预算管理有关规定，制定本办法。
[bookmark: _GoBack]第二条  本办法适用于符合《贵州省规范招商引资行为促进招商引资高质量发展实施办法》规定的依法依规、有合同协议的存量招商引资项目，在“过渡期”内产业扶持资金的兑现和管理。若法律法规、规章对产业扶持资金拨付另有规定的，从其规定。
第三条  为落实本办法，成立区招商引资项目履约及产业扶持资金监管工作专班，由管委会分管财政工作和招商引资工作的副主任担任双组长，下设协议履约监管小组、资金监管小组、资金追缴小组。
第四条  贵阳经济技术开发区招商引资产业扶持资金（以下简称产业扶持资金），是指《公平竞争审查条例》出台以前，经开区依法依规与项目投资方签订的《投资合同》或《补充协议》中约定用于支持项目投资方在经开区建设产业项目的各类扶持资金。
第五条  财政金融局负责产业扶持资金预算管理和资金拨付，会同兑现资金行业主管部门、项目招引部门对产业扶持资金使用情况进行监督管理。兑现资金行业主管部门负责对本行业专项资金在兑现《投资合同》或《补充协议》过程中，是否符合本行业资金管理办法进行管理。项目招引部门负责产业扶持资金兑现，并在财政金融局牵头下对招商引资项目资金使用情况开展跟踪监督。

第二章  产业扶持资金申请、审核及拨付
第六条  资金申报。企业达到《投资合同》或《补充协议》约定条件后，准备相关书面材料向项目招引部门提出兑现产业扶持资金申请。
第七条  初审与复审。实行项目招引部门与项目包保部门进行双签初审，再由协议履约监管小组办公室组织各责任单位开展集体复审，内容如下：
（一）资格审查：项目主体是否符合申报条件、范围、要求；
（二）材料审查：申报材料是否完善，相关手续是否齐全；
（三）内容审查：企业提供的材料是否真实，资金申报是否
达到《投资合同》或《补充协议》约定。
无项目包保部门的由项目招引部门负责。
第八条  会议审议。申报产业扶持资金事项通过初审、复审后，由项目招引部门内部审议通过后，按程序报管委会分管招商引资的副主任专题会研究，研究同意后报主任办公会审议。单笔拨付产业扶持资金达1000万元以上或单个项目累计拨付产业扶持资金达5000万元以上，需报党工委会议集体审议。
第九条  资金拨付。项目招引部门向财政金融局提供经审议通过的资金兑付资料，区财政金融局按照程序将产业扶持资金拨付至项目招引部门，再由项目招引部门按程序兑现给申请企业。

第三章  监督管理
第十条  履约监管小组、资金监管小组根据各自职责范围组织对招商引资产业扶持项目建设推进情况、履约情况及产业扶持资金使用情况开展监督检查，抓好督促整改，有效防范管理风险，及时发现和纠正存在问题。
（一）跟踪包保。项目包保部门负责做好项目全流程跟踪服务，定期通过电话访谈、座谈交流、实地查看等方式掌握项目推进情况，对项目方未按协议约定推进项目建设、建设进度与扶持资金拨付进度存在明显不符的，及时上报协议履约监管小组。无项目包保部门的由项目招引部门负责。
（二）履约监管。履约监管小组根据项目包保部门跟踪反馈情况，负责对招商引资项目履约情况进行调查核实（必要时可聘请第三方机构），并对问题项目及时开展约谈，督导企业进行限期整改。同时，将核实情况报资金监管小组。对因企业原因导致项目变更或中止，且后续建设确无法按原协议实施的，由履约监管小组按照双方投资合同约定及相关法律法规处置已拨付的产业扶持资金。
（三）资金监管。项目招引部门负责对资金使用和项目实施进行监督。资金监管小组根据履约监管小组反馈情况，组织相关部门对产业扶持资金使用进行调查核实，并按需求适时聘请第三方开展审计监督。对招商引资产业扶持资金使用存在问题的，相关部门暂停产业扶持资金兑现，由项目招引部门督导企业进行限期整改。
（四）资金追缴。履约监管小组、资金监管小组负责将未按期完成整改或拒不整改的项目上报区项目履约及产业扶持资金监管工作专班研究，并按程序移交资金追缴小组依法开展产业扶持资金追缴。

第四章  联合验收
第十一条  使用验收。产业扶持资金使用企业在《投资合同》或《补充协议》约定的产业扶持资金全部兑现后3个月内向区招引部门提出验收申请。协议履约监管小组、资金监管小组组织相关部门对协议履约、产业扶持资金使用情况进行联合验收。验收合格的项目，由项目包保部门继续做好项目包保服务；验收不合格的项目，由协议履约监管小组会同资金监管小组督促企业限期整改，对整改不力或拒不整改的，聘请第三方专业机构开展综合评估，并由资金追缴小组通过“一企一策”、法律诉讼等途径依法依规追回产业扶持资金。项目履约及产业扶持资金监管工作专班根据工作情况适时召开会议，听取协议履约监管小组、资金监管小组、资金追缴小组工作情况汇报，并向管委会作书面报告。

第五章  风险预警
第十二条  风险预警机制。项目招引单位负责做好项目建设进度、运营情况、资金使用等方面的监测分析，及时发现潜在风险。根据风险程度，将风险分为一般风险、较大风险和重大风险三个等级，分别采取相应的预警措施。
第十三条  风险处置措施。对于一般风险、较大风险项目，由招商部门和相关部门督促投资方采取措施进行整改，消除风险隐患。对于较大风险项目，项目履约及产业扶持资金监管工作专班组织召开专题会议，研究制定风险处置方案，明确责任部门和整改期限，跟踪整改落实情况。对于重大风险项目，启动应急预案，依法依规采取有效措施，最大限度降低风险损失。

第六章  附    则
第十四条  本办法自修订印发之日起施行，试行期至2027年12月31日。
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